SS = Syarafat Syazwan

YF = Yehezkiel Fernandes

AR = Akbar Rambe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | User Story | Tasks | Owner /Assignee | Estimate efforts (hrs) | Status |
| 1 | Sebagai seorang pengguna baru, saya ingin dapat mendaftar akun dengan memasukkan informasi seperti nama, alamat email, dan password. | Design halaman daftar akun | YF | 3 | Not Started |
| Testing | YF | 2 | Not Started |
| 2 | Sebagai seorang pengguna, saya ingin dapat login ke dalam situs web agar dapat mengakses fitur-fitur nya | Design halaman login | SS | 3 | Not Started |
| Testing | SS | 2 | Not Started |
| 3 | Sebagai pengguna, ingin dapat mencari musik berdasarkan genre atau artis untuk memudahkan penelusuran. | Design halaman musik | AR | 2 | Not Started |
| Testing | AR | 2 | Not Started |
| 4 | Sebagai pengguna, saya bisa mengunduh gambar gratis dengan mudah | Design halaman unduh gambar gratis | SS | 3 | Not Started |
| Testing | SS | 2 | Not Started |
| 5 | Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan rating atau ulasan tentang setiap gambar | Design halaman rating | AR | 2 | Not Started |
| Testing | AR | 2 | Not Started |
| 6 | Sebagai pengguna, saya bisa membuat dan menyimpan daftar favorit gambar | Design halaman daftar favorit | YF | 2 | Not Started |
| Testing | YF | 2 | Not Started |
| 7 | Sebagai seorang pengguna, saya ingin dapat mengunggah gambar agar dapat berbagi ke pengguna lain | Design halaman  unggah | YF | 2 | Not Started |
| Testing | YF | 2 | Not Started |
| 8 | Sebagai pengguna, saya bisa memiliki opsi untuk mengakses koleksi gambar premium dengan biaya yang terjangkau dan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan gambar gratis | Design halaman koleksi gambar premium | AR | 3 | Not Started |
| Testing | AR | 2 | Not Started |